Grupp postmortem	


Bra punkter

- Bra visuell presentation, bra stämning och spelet är bekvämt att spela

- Bra kommunikation i gruppen, både i internt och korsdisciplinärt. Feedback har kunnats ge snabbt då alla varit aktiva i våra kommunikationskanaler

- Realistiskt scope och när det inte fanns tid var vi inte rädda att klippa features för att hålla kvalitén hög på resten av upplevelsen

- Stand-ups var konkreta, informativa och höll en bra längd

- Användningen av task-forces var bra och ledde till snabbare beslut med de som kände att de ville ha påverkan på beslutet

- Trevlig stämning i gruppen, alla kunde ta den plats de ville och hade sin röst hörd. Vi har varit proffsiga men inte träiga

- Kul att jobba på projektet tillsammans

- Jobbat modulärt så att vi kunnat ta bort features när och ifall det behövts utan att det förstör hela spelet

- Vi slutade med ett spel som inte kände generiskt. Vi hade kul idéer som kopplade ihop spelet, såsom valet att ha huvudmenyn gå in i början på spelet med en transition-animation.

Mindre bra punkter

- Saknade framsynthet ibland. Det hände att beslut togs som gjorde framtida arbete svårare; som att vi satte origo på tileset-modellen nederst men kollisionen hade sin origo i mitten, vilket gjorde det mer torftigt att få positionen rätt i motorn.

- Vi var inte alltid jättebra på att utnyttja tiden effektivt. Exempelvis gick mycket tid åt fika och retrospective på fredagar, något vi kunnat slänga ihop till ett.

- Fördelning av uppgifter i disciplinerna var inte alltid tydligt. Det gjorde att personer kunde få på sig en uppgift de inte alls hade varit beredda på att genomföra och skapade otydlighet i vem som ska ta på sig nästa inkommande uppgift generellt.

- Fick in vissa placeholders för sent. Gjorde att vi inte kunnat testa saker tidigare vilket skapade stopp i produktionen.

- Perforce i gruppen. Vi fick in perforce ignores senare än optimalt. Förståelsen av vad som var nödvändigt att reconcile-a vid submit kom också sent.

- Även fast det var bra med hur många task-forces vi hade kunde visa beslut tjänat på att ta i helgrupp, såsom story beats.

- Besluten som tagits i task-forcemötena var ibland otydligt förmedlad

- Vi tappade bollen lite framåt slutet med vissa beslut och behövde därför klippa saker vi hade velat ha kvar och som vi skulle hunnit med ifall vi fokuserat våra efforts bättre.

- Eftersom det hade gått så snabbt och bra för oss i början gick vi för hårt på att göra det vi hade precis framför oss och tappade fokus på att uppfylla kravspecen. Scripted-events kom exempelvis in väldigt sent och behövdes scopas ner ordentligt på grund av det.

- För få speltest i grupp, gjorde att vi inte såg problem förrän det var för sent.

- Var otydligt vad som behövdes för en feature från varje disciplin och det antogs bara att alla skulle förstå vad som behövdes intuitivt.

- Förväntan på vad alla individer kunde genomföra rent skicklighetsmässigt.

- Hände att vi submittade trasiga assets vilket gjorde att andra inte kunde utföra sitt arbete.

- Hände att polish skedde för tidigt, innan allt nödvändigt var inne.

- Mycket extrajobb pga att features funktion inte var spikade tidigt. Exempelvis blev level-select ombyggt tre gånger vilket orsakade mycket extra jobb.

Bättre för nästa gång

- Tydligare delmål med tydligare deadlines. Tidsestimeringen vi gjorde i Youtrack kunde följas bättre med undantag för de tillfällen vi inte visste hur lång tid något skulle ta (först gången en person gjort något osv.)

- En genomgång av reconciling i Perforce skulle vara bra att ha tidigare om inte alla vet hur det görs korrekt

- En djupare förståelse för Perforce skulle behöva främjas då det ledde till problem med submits som kunde hindrats om alla visste hur det fungerade bättre.

- Spika och följ delade dokument såsom GDD.

- Tydligare vad som behövs av varje disciplin eller till och med individ.

- Ha en tidig genomgång av skicklighet och kunskap för att lätt kunna säga om något blir för stort att ta itu med.

- Ha ett kort möte i helgrupp efter task-forcemöten för att se till att alla har en förståelse för tagna beslut. Endast informativt, ingen diskussion då besluten är tagna

- Speltesta mer

- Se till att MVP faktiskt följer krav-specen